# ANEXO C

## PLANO DE TRABALHO Desenvolvimento de uma Aplicação PWA para o Comércio Eletrônico de Alimentos. - Turma 2024/5º

Arthur Jacinto - arthur161913@gmail.com

Orientador: Ronan - ronan.silva@ifpr.edu.br

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um Progressive Web App (PWA) voltado para a comercialização e gestão de pedidos de produtos alimentícios (lanches). A importância do projeto reside na necessidade de digitalizar pequenos comércios locais, oferecendo uma experiência de usuário próxima a de um aplicativo nativo, mas com menor custo de desenvolvimento e sem necessidade de download em lojas virtuais. As atividades envolvem o levantamento de requisitos, prototipagem de interface, desenvolvimento front-end e back-end, e testes de usabilidade. Espera-se como resultado uma plataforma funcional que permita aos clientes visualizar o cardápio e realizar pedidos, e ao estabelecimento gerenciar as vendas de forma ágil e centralizada..

- Introdução e Justificativa

O setor de delivery de alimentos cresceu expressivamente nos últimos anos, tornando a presença digital uma necessidade de sobrevivência para estabelecimentos gastronômicos. No entanto, pequenos empreendedores frequentemente esbarram nas altas taxas cobradas por grandes plataformas de entrega ou no alto custo de desenvolvimento de aplicativos nativos. Segundo a literatura de Engenharia de Software voltada para a web, os Progressive Web Apps (PWAs) surgem como uma alternativa eficiente, combinando o alcance da web com a performance e engajamento dos aplicativos móveis (BILESI, 2018). Neste contexto, o projeto se justifica pela aplicação prática de tecnologias web modernas para resolver um problema comercial real. O avanço do conhecimento se dá pela exploração da arquitetura PWA — envolvendo Service Workers, Web App Manifests e armazenamento local — aplicada ao e-commerce de alimentos. Os conceitos abordados incluem Desenvolvimento Web Responsivo, Design de Interface e Gestão de Banco de Dados. O escopo do trabalho limita-se à criação da vitrine virtual para os clientes e um painel de controle básico para o lojista, não contemplando, neste momento, a integração com gateways de pagamento externos (focando no pagamento na entrega).

- Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um Progressive Web App (PWA) para um comércio de lanches, permitindo a exibição do cardápio online, a realização de pedidos pelos clientes e a gestão básica das vendas pelo administrador.

Objetivos Específicos: Revisar a literatura sobre PWAs, e-commerce e usabilidade em dispositivos móveis.

Levantar e documentar os requisitos funcionais (ex: carrinho de compras, cadastro de produtos) e não funcionais (ex: tempo de carregamento, funcionamento offline básico) do sistema.

Prototipar a interface do usuário com foco em Mobile First.

Desenvolver o back-end (API) para o gerenciamento de produtos e pedidos.

Desenvolver o front-end implementando as características de um PWA (instalável, responsivo e seguro).

Realizar testes de software e usabilidade para validar as funcionalidades implementadas.

- Metodologia

O desenvolvimento seguirá metodologias ágeis, utilizando práticas inspiradas no Scrum para entregas incrementais do software.

- Ferramentas: Figma (prototipagem), React.js (front-end), Node.js ou C# (back-end), MySQL ou PostgreSQL (banco de dados) e GitHub (versionamento).

- Etapas de Desenvolvimento:

  - Levantamento e Revisão: Definição do escopo, regras de negócio e revisão bibliográfica.

  - Design e Prototipagem: Criação de wireframes e protótipos de telas (catálogo, carrinho, checkout e painel do lojista).

  - Desenvolvimento Back-end e Banco de Dados: Modelagem de dados, criação da API de produtos e fluxo de pedidos.

  - Desenvolvimento Front-end e Configuração PWA: Construção das interfaces, integração com API, configuração do Manifest e Service Workers para cache.

  - Escrita do TCC: Documentação do processo e redação final da monografia.

- Cronograma Proposto

| Etapas | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Levantamento e revisão |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Design e Prototipagem |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento Back-End |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Desenvolvimento Front-End |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Escrita do TCC |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

- Forma de Acompanhamento/Orientação

O acompanhamento do trabalho será realizado por meio de reuniões quinzenais com o professor orientador. Durante a fase de desenvolvimento do código (etapas 3 e 4), as reuniões poderão ocorrer com maior frequência de acordo com a necessidade.

- Referências Bibliográficas

BILESI, A. Progressive Web Apps: The Future of the Mobile Web. Nova York: Apress, 2018.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

Colombo, 16 de Março de 2026.

Orientador					Aluno1

Aluno2					Aluno3